**Обґрунтування технічних та якісних характеристик, розмір бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі.**

Інформація щодо процедури закупівлі, передбачена вимогами постанови КМУ від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами, внесеними постановою КМУ від 16 грудня 2020 р. №1266)

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | Капітальний ремонт приміщень будівлі головного корпусу за адресою: вул. Генерала Шаповала, 9 в Солом’янському районі м. Києва (зовнішні мережі водопроводу та каналізації),код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 45450000-6 інші завершальні будівельні роботи (45453000-7) |
| Номер оголошення процедури закупівлі в електронній системі закупівель | UA-2025-06-04-002528-a |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені відповідно до потреб Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, щоб виконати Технічні умови ПРАТ «Акціонерна компанія «КИЇВВОДОКАНАЛ» № 3950 від 29.10.2020 про каналізування та № 4213 від 29.10.2020 про водопостачання адмінбудівлі Комісії. Роботи з виконання Технічних умов будуть виконані згідно з робочим проектом: «Капітальний ремонт приміщень будівлі головного корпусу за адресою: вул. Генерала Шаповала, 9 в Солом’янському районі м. Києва» (Зовнішні мережі водопроводу та каналізації). Кошторисна документація робочого проекту підтверджена державною експертною установою. Загальна вартість робіт становить 2076,471 тис. грн. Проектною документацією передбачені основні роботи: прокладання 2 х трубопроводів із труб Д100 мм, влаштування колодязів водопровідних та каналізаційних, установлення чавунних фасонних частин, передбачено виконання робіт з захисту залізобетонних та металевих конструкцій від корозії та відновлення асфальтобетонного покриття.Завершення капітального ремонту дозволить вирішити питання водозабезпечення та каналізування адмінбудівлі Комісії шляхом укладання відповідного договору з ПРАТ «Акціонерна компанія «КИЇВВОДОКАНАЛ» |
| Обґрунтування розміру бюджетного призначення | Розмір бюджетного призначення у сумі 2076.471 тис. грн. визначено на підставі проектно-кошторисної документації, загальна сума якої передбачає витрати на проведення будівельно-монтажних робіт, авторського нагляду, технічного нагляду, витрати на експертизу кошторису, та проектні роботи. |
| Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Очікувану вартість предмету закупівлі на проведення будівельно-монтажних робіт у сумі 1 816 434,2 грн. визначено на підставі проектно-кошторисної документації. |